МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БОЛЬШЕУСТЬИКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2018 – 2022 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БОЛЬШЕУСТЬИКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2018-2022 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | «Формирование современной городской среды сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» (далее Программа) |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан  |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы:- повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий,- повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования СП Большеустьикинский сельсовет. Задачи Программы:- улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов: восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов; устройство парковочных мест при возможности; организация освещения придомовых территорий, подъездов, квартальных (районных) улиц и дорог, установка скамеек и урн для мусора; - улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования, восстановление (устройство) покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, прилегающих территорий к памятникам истории и культуры, городской площади, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников. |
| Структура муниципальной Программы  | Программа состоит из следующих подпрограмм и включенных в них основных мероприятий:1. Благоустройство дворовых территорий сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан:1.1. Ремонт дворовых территорий;1.2.Проектирование и проверка проектно-сметной документации. 2. Благоустройство общественных территорий сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан:2.1. Ремонт территорий общественного пользования;2.2. Проектирование и проверка проектно-сметной документации». |
| Целевые индикаторы Программы и их значения | - количество и площадь благоустроенных дворовых территорий 18ед./12,8га - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018-2022 гг. - 0%- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан 0%;- доля финансового (трудового) участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий - 2%;- количество и площадь благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования 6ед\0,63га - доля благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования территорий от общего количества наиболее посещаемых территорий общественного пользования, нуждающихся в благоустройстве в 2018-2022 гг. -35%- охват населения наиболее посещаемыми территориями общественного пользования (доля населения, пользующегося благоустроенными наиболее посещаемыми благоустроенными территориями от общей численности населения сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан - 20%; |
| Сроки реализации Программы | Реализация Программы – 2018 -2022 годы  |
| Характеристика программных мероприятий | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек, урн для мусора; устройство детских спортивно – игровых площадок.Благоустройство общественных территорий: ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, ремонт уличного освещения, устройство цветочных клумб и вазонов; ремонт ограждений; установка детских и спортивно-игровых площадок; скамеек; урн для мусора |
| Объемы и источники финансированияПрограммы | Общий объем финансирования мероприятий **Программы на 2018 год** : 5469,565 тыс.рублей в том числе:- федеральный бюджет – 4883,54 тыс. рублей;- бюджет РБ – 586,025 тыс. рублей;**на 2019 год** : 3245,66 тыс.рублей в том числе:- федеральный бюджет – 2897,911 тыс. рублей;- бюджет РБ – 347,749 тыс. рублей;**на 2020 год** : 3155,004 тыс.рублей в том числе:- федеральный бюджет - 2816,968 тыс. рублей;- бюджет РБ – 338,036тыс. рублей;**на 2021 год** : 6129,738 тыс.рублей в том числе:- федеральный бюджет - 5472,981 тыс. рублей;- бюджет РБ – 656,757 тыс. рублей;**на 2022 год** : 6129,738 тыс.рублей в том числе:- федеральный бюджет - 5472,981тыс. рублей;- бюджет РБ - 656,757 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий на 51 домов общей площадью дворовых территорий 12,8 га;- увеличение доли дворовых территорий на 100% от общего количества дворовых территорий, отвечающих эксплуатационным нормам и требованиям;-увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения 2265 увеличивается на 100%;- увеличение количества благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования от общего количества наиболее посещаемых территорий общественного пользования – 8,1га;- увеличение охвата населения наиболее посещаемыми территориями общественного пользования (доля населения, пользующегося благоустроенными наиболее посещаемыми благоустроенными территориями от общей численности населения 8555 – 88,6%; |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Освоение выделенных бюджетных средств в полном объеме при 100% выполнении плановых мероприятий Программы. |

**1.Характеристика текущего состояния благоустройства территории сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы**

Формирование современной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных пространств (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программы, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программ формирование современной городской среды:

- Общественное участие. Общественная комиссия, созданная Администрацией сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан, контролирует реализацию настоящей программы, согласует отчеты, принимает работы. В состав общественной комиссии включаются представители политических и общественных партий и движений. Согласно данного принципа осуществляются обязательное общественное обсуждение, утверждение настоящей муниципальной программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства, так же проводятся обсуждение проекта правил благоустройства. В рамках данного принципа обеспечиваются свободное право граждан на подачу предложений по объектам для включения в программу, подробное информирование обо всех этапах реализации программы.

- Системный подход. Формирование муниципальных программ на 2018-2022 годы осуществляется на территории всех муниципальных образований с численностью населения более 1000 человек. В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации программы осуществляется инвентаризация объектов (земельных участков) частной собственности, общественных и дворовых территорий, формирование графика проведение благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

- Все начинается с дворов. Дворовые территорию включаются в программу только по инициативе жителей. Условием включения дворовых территорий в программу является софинансирование собственников в размере не менее 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны). При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

- Создание общественного пространства. На основании инвентаризации общественных пространств и по выбору жителей осуществляется формирование плана (графика) благоустройства до 2022 неблагоустроенных общественных зон.

- Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории.

При проведении работ по благоустройству дворовых территорий организуются и проводятся мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.). Вместе с тем, содержание благоустроенных дворовых территорий и объектов благоустройства на них, согласно условий реализации программы, закрепляются за жильцами многоквартирных домов, территории которых были благоустроены.

- Применение лучших практик благоустройства. В рамках реализации настоящей программы создаются условия для привлечения молодых архитекторов, специалиста-землеустроителя сельского поселения, студентов ВУЗов к разработке дизайн-проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

В последнее время на территории сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан большое внимание уделяется вопросам благоустройства городской среды. Так помимо осуществления регулярных работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования, территорий общего пользования, с 2016 по 2017г. были выполнены работы:

На улицах Радужная, Вишнева, Пушкина, 8 марта, Лесоводов, Курортная, переулок Курортная построены щебеночные дороги протяженностью 3,4 км на сумму 2,2 млн.рублей.

Проведены большие работы по ремонту асфальтобетонного покрытия улиц с.Большеустьикинское, таких как ул.Советская, С.Юлаева, Промышленная, Мелиораторов, тем самым позволило улучшить ситуацию с безопасностью дорожного движения. Направлено более 15 млн.рублей.

В д.Азикеево проведены работы по ремонту щебеночного покрытия протяженность 3,4 км на сумму 1,2 млн.рублей. Ведутся работы по ремонту ул. Космонавтов, Айская, Новая, Лесная, Уральская, Луговая, Южная, Рубиновая протяженностью 3 км на сумму 1,6 млн.рублей.

В 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» работы не проводились.

Формирование современной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и наиболее посещаемых общественных территорий сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Для определения конкретного перечня объектов благоустройства проведен анализ текущего состояния территории сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан с инвентаризацией объектов благоустройства и составлением паспортов благоустройства дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей .

Проведенный анализ благоустройства дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как детские игровые и спортивные площадки. Из всех дворовых территорий, расположенных на территории сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан, в настоящее время полноценными игровыми площадками, соответствующими требованиям безопасности при их эксплуатации, оборудованы не более 5 процентов дворов. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы игрового и спортивного оборудования (качалки, качели, горки, турники, шведские стенки и т.п.), малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан в игровых и спортивных модулях,

В связи с постоянным увеличением количества индивидуальных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест на дворовых территориях. Проведение работ по строительству автостоянок на дворовых территориях, расширению существующих парковок позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания.

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной эксплуатации асфальтобетонное покрытие отдельных дворовых территории имеет дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима.

На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже допустимого или имеющиеся светильники находятся в ветхом состоянии и требуют замены.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

-привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства городских и дворовых территорий;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала;

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства.

**2. Цели, задачи и мероприятия Программы**

Цель реализации настоящей Программы:

 – повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, также наиболее посещаемых территорий общественного пользования.

Задачи Программы:

- улучшение состояния благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов: восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов; устройство парковочных мест при возможности; организация освещения придомовых территорий, подъездов, квартальных (районных) улиц и дорог, установка скамеек и урн для мусора;

- улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования сельского поселения Большеустьикинский сельсовет : восстановления (устройство) покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, прилегающих территорий к памятникам истории и культуры, городской площади, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников.

**3. Целевые индикаторы и показатели Программы**

Реализация мероприятий Программы приведет к повышению уровня благоустроенности дворовых территорий, наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением сельского поселения Большеустьикинский сельсовет.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы указаны в Приложении 1 Программы.

1. **Объем средств, необходимых на реализацию Программы**

Объем финансовых ресурсов Программы на **2018 год** в целом составляет 5469,565 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета 4883,54 тыс. рублей, бюджета Республики Башкортостан 586,025 тыс. рублей и определяется соглашением между Администрацией сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан. Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 2 к настоящей Программе.

Объем средств, направленных на благоустройство общественных территорий составляет 5469,565 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 4883,54 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 586,025 тыс. рублей;

На **2019 год** – 3245,66 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 2897,911 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 347,749 тыс. рублей;

на благоустройство общественных территорий составляет 3245,66 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 2897,911 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 347,749 тыс. рублей;

На **2020 год** – 3155,004 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 2816,968 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 338,036 тыс. рублей;

на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов составляет 3155,004 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 2816,968 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 338,036 тыс. рублей;

На **2021 год** – 6129,738 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 5472,981тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 656,757 тыс. рублей;

на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов составляет 6129,738 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 5472,981 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 656,757 тыс. рублей;

На **2022 год** – 6129,738 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 5472,981тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 656,757 тыс. рублей;

на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов составляет 6129,738 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 5472,981 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 656,757 тыс. рублей;

1. **Перечень мероприятий Программы**

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 3 к настоящей Программе.

**6. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан.

 Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан.

ИсполнительПрограммы осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД и заявок на участие в отборе общественных территорий;

- представляет заявки общественной комиссии, созданной постановлением Администрации сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан.

Адресный перечень дворовых территорий МКД и общественных территорий включаются в Программу по результатам общественного обсуждения.

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель Программы организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». Экономия средств от проведенных аукционных процедур направляется на резервные территории.

 Основной адресный перечень по благоустройству общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» указан в Приложении № 4.

Основной адресный перечень по благоустройству дворовых территорий муниципальной программы в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» указан в Приложении № 5.

Адресные перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления указан в Приложении № 6.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для из размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства представлены в Приложении № 7.

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» указан в Приложении № 8.

Перечень минимальных работ с визуализацией элементов благоустройства и указанной нормативной стоимостью указан в Приложении № 9.

Ежегодно до 15 августа 2017 года обеспечивается актуализация мероприятий включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

1. **Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными**

**лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства**

**дворовой территории МКД**

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД осуществляется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением Администрации сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан от 28 сентября 2017 года № 172а.

**8. Оценка социально-экономической**

**эффективности реализации Программы**

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится Администрацией сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан.

Администрация сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

провести ремонт дворовых территорий многоквартирных домов;

провести благоустройство общественных территорий

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

увеличение доли дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

повышение социальной и экономической привлекательности сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан.

**9.Условия о форме участия собственников помещений в многоквартирных домах, на выполнение минимального**

 **перечня работ**

 1.В реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству предусмотрено трудовое участие заинтересованных лиц, организаций.

**10.Ожидаемый социально-экономический эффект и**

**критерии оценки выполнения Программы**

Ожидаемый социально-экономический эффект:

прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенного пункта и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- комплексность благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня комфортности проживания жителей за счет функционального зонирования дворовых территорий, комплексного благоустройства дворовых территорий;

- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, устройству цветников и клумб.

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от \_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

Сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и показателя программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы |
| 2018 год[[1]](#footnote-1) |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | ед. | 18 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 100 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)  | Проценты | 100 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 4 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 16200 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества общественных территорий | Проценты | 100 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  | Проценты | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращения - Программа, ФБ - Федеральный бюджет, КБ - бюджет Республики Башкортостан, МБ - бюджет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия Программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований(тыс. рублей) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в сельском поселеним Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | всего в том числе: | Всего по программе : |  |  |  |  | 23129,711 |
| В т.ч.: Федеральный бюджет, КБ |  |  |  |  | 21544,381 |
| Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  | 2585,324 |
| 1. | Благоустройство территории общего пользования:  |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 8715,225 |
| В т.ч.: Федеральный бюджет, КБ |  |  |  |  | 7781,451 |
| Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  | 933,774 |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 15414,48 |
| В т.ч.: Федеральный бюджет, КБ |  |  |  |  | 13762,93 |
| Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  | 1651,55 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от \_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

 **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕУСТЬИКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» НА 2018-2022 ГОДЫ И ПЛАНЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия  | Ответственный исполнитель |  Срок реализации  |  Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  |
| Дата начала реализации | Дата окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  «Формирование современной городской среды в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»  |  | 2018г | 2022г |  |
| 1 |  Благоустройство дворовых территорий в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан Башкортостан |  | 2018г | 2022г | Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий,Улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов: восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов; устройство парковочных мест при возможности; организация освещения придомовых территорий, подъездов, квартальных (районных) улиц и дорог, установка скамеек и урн для мусора; -  |
| 2 | Благоустройство территорий общественного пользования в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан |  | 2018г | 2022г | Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования СП Большеустьикинский сельсовет. Улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования, восстановление (устройство) покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, прилегающих территорий к памятникам истории и культуры, городской площади, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников. |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от \_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

| № п\п | Наименование населенного пункта | Наименование общественной территории | Адрес местонахождения общественной территории | Площадь общественной территории, кв.м | Финансирование (тыс.руб)  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |
| 1 | с. Большеустьикинское | Центральный парк | с. Большеустьикинское, ул.Ленина | 5000 | 4469,656 |
| 2 | С.Новомуслюмово  | Парк Победы | С.Новомуслюмово , ул.Первомайская | 4900 | 600 |
| 3 | С.Новомуслюмово | Родник «Фазыл-шишма» | С.Новомуслюмово  | 3700 | 400 |
| 2019 год |  |
| 1 | с. Большеустьикинское | Стадион «Атлант» | с. Большеустьикинское, ул.Революционная | 26000 | 3245,66 |

 и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы\*

\* адресный перечень с учетом физического состояния по результатам проведенной в установленном порядке инвентаризации

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от \_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве

и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный перечень многоквартирных домов, образующих дворовую территорию | Количество многоквартирных домов, охватывающих дворовую территорию, ед. | Площадь ремонта дворовой территории, кв. м | Охват жителей, чел. | Финансирование (тыс.руб) |
| 2020 год |  |
| 1 | Ул.Трактовая, 14,16,16а | 3 | 9180 | 112 | 856,36 |
| 2 | Ул.Трактовая 3,9,4,18а,18а\1 | 5 | 10280 | 190 | 856,36 |
| 3 | Ул.Трактовая 13,11 | 2 | 6800 | 100 | 856,36 |
| 4 | Ул.Балашева 1а. | 1 | 1055 | 20 | 585,924 |
| 2021 год |  |
| 8 | Ул. Мира 2,18,25, ул.Ленина 2а | 4 | 12700 | 162 | 875,7 |
| 9 | Ул. Мира 2а, 10 | 2 | 6200 | 78 | 875,7 |
| 10 | Ул.Мира 1,3,5,7,9,22 | 6 | 16000 | 144 | 875,7 |
| 11 | Ул.Мира 13,11,15,15а | 4 | 9900 | 216 | 875,7 |
| 12 | Ул.Школьная 17 | 1 | 2500 | 48 | 875,7 |
| 13 | Ул.Мира 1а, 4 | 2 | 1600 | 58 | 875,7 |
|  | Ул.Революционная 88,98 | 2 | 6000 | 70 | 600 |
|  | Ул.Колхозная 21 | 1 | 2295 | 24 | 275,538 |
| 2022 год |  |
| 14 | Ул.Строительная 4а,6,4 | 3 | 9000 | 150 | 1021,623 |
| 15 | Ул. Строительная 2,2а, Мира 19,17 | 4 | 9200 | 200 | 1021,623 |
| 16 | Ул.Ленина 5,7 | 2 | 7600 | 20 | 1021,623 |
| 17 | Ул.Ленина 9,11,13 | 3 | 10053 | 169 | 1021,623 |
| 18 | Ул.Ленина 16, 14а | 2 | 7000 | 100 | 1021,623 |
|  | Ул.Ленина 14,10,8,2 | 4 | 9900 | 214 | 1021,623 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от \_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адресные перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от \_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

 Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 гг от\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

План реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель Программы | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2018 год |
| Iквартал | II Квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 |  |  |  |  |  |  |

 Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 гг от\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

Перечень минимальных видов работ с визуализацией элементов благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п  | Визуализированные образцы элементов благоустройства | Наименование работ |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Значения показателей фиксируются на 31 декабря отчетного года [↑](#footnote-ref-1)