МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ «БАШКИРСКИЕ ДВОРИКИ» В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БОЛЬШЕУСТЬИКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2019 – 2024 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ «БАШКИРСКИЕ ДВОРИКИ» В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БОЛЬШЕУСТЬИКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2019 – 2024 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | «Формирование современной городской среды и комплексное благоустройство дворовых территорий «Башкирские дворики» в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2019 – 2024 годы» (далее Программа) |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан 452550 Республика Башкортостан, Мечетлинский район, с.Большеустьикинское, ул.Трактовая,11а. |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы:-повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий,-повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования СП Большеустьикинский сельсовет.Задачи Программы:-улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов: восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов; устройство парковочных мест при возможности; организация освещения придомовых территорий, подъездов, квартальных (районных) улиц и дорог, установка скамеек и урн для мусора; -улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования, восстановление (устройство) покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, прилегающих территорий к памятникам истории и культуры, городской площади, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников. |
| Структура муниципальной Программы  | Программа состоит из следующих подпрограмм и включенных в них основных мероприятий:1.Комплексное благоустройство дворовых территорий «Башкирские дворики» в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан:1.1.Ремонт дворовых территорий;1.2.Проектирование и проверка проектно-сметной документации. 2.Благоустройство общественных территорий сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан:2.1.Ремонт территорий общественного пользования;2.2.Проектирование и проверка проектно-сметной документации». |
| Целевые индикаторы Программы и их значения | -количество и площадь благоустроенных дворовых территорий 18ед./12,8га -доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2019-2024 гг. - 0%-охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан 0%;-доля финансового (трудового) участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий - 1%;- количество и площадь благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования 5ед\6,39га -доля благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования территорий от общего количества наиболее посещаемых территорий общественного пользования, нуждающихся в благоустройстве в 2019-2024 гг. -35%-охват населения наиболее посещаемыми территориями общественного пользования (доля населения, пользующегося благоустроенными наиболее посещаемыми благоустроенными территориями от общей численности населения сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан - 20%; |
| Сроки реализации Программы | Реализация Программы – 2019 -2024 годы  |
| Характеристика программных мероприятий | Комплексное благоустройство дворовых территорий «Башкирские дворики»: асфальтирование дворовых проездов; устройство парковочных пространств; устройство (ремонт) тротуаров; установку или замену бордюрного камня; освещение дворовых территорий; установку детских и спортивных площадок с безопасным резиновым покрытием; дополнительное освещение (при необходимости) детской и спортивной площадок; ограждение, в том числе детской и спортивной площадок; озеленение; установку информационного стенда; устройство зон отдыха (скамейки, урны); установку контейнерных площадок (без контейнеров); установку малых архитектурных форм; обустройство систем видеонаблюдения во дворе и иные виды работ.Благоустройство общественных территорий: ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, ремонт уличного освещения, устройство цветочных клумб и вазонов; ремонт ограждений; установка детских и спортивно-игровых площадок; скамеек; урн для мусора, иные виды работ |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий **Программы на 2019 год** : 10586,429 тыс.рублей **на 2020 год**: -**на 2021 год**: - **на 2022 год:** -**на 2023 год:** -**на 2024год**: - |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий на 53 домов общей площадью дворовых территорий 14,1 га;- увеличение доли дворовых территорий на 100% от общего количества дворовых территорий, отвечающих эксплуатационным нормам и требованиям;-увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения увеличивается на 100%;-увеличение количества благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования от общего количества наиболее посещаемых территорий общественного пользования на 5 – 6,39 га;-увеличение охвата населения наиболее посещаемыми территориями общественного пользования (доля населения, пользующегося благоустроенными наиболее посещаемыми благоустроенными территориями от общей численности населения 88,6%; |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Освоение выделенных бюджетных средств в полном объеме при 100% выполнении плановых мероприятий Программы. |

**1.Характеристика текущего состояния благоустройства территории сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы**

Формирование современной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных пространств (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программы, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программ формирование современной городской среды:

- Общественное участие. Общественная комиссия, созданная Администрацией сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан, контролирует реализацию настоящей программы, согласует отчеты, принимает работы. В состав общественной комиссии включаются представители политических и общественных партий и движений. Согласно данного принципа осуществляются обязательное общественное обсуждение, утверждение настоящей муниципальной программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства, так же проводятся обсуждение проекта правил благоустройства. В рамках данного принципа обеспечиваются свободное право граждан на подачу предложений по объектам для включения в программу, подробное информирование обо всех этапах реализации программы.

- Системный подход. Формирование муниципальных программ на 2019-2024 годы осуществляется на территории всех муниципальных образований с численностью населения более 1000 человек. В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации программы осуществляется инвентаризация объектов (земельных участков) частной собственности, общественных и дворовых территорий, формирование графика проведение благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

- Все начинается с дворов. Дворовые территории включаются в программу только по инициативе жителей. Условием включения дворовых территорий в программу является трудовое участие собственников. При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

- Создание общественного пространства. На основании инвентаризации общественных пространств и по выбору жителей осуществляется формирование плана (графика) благоустройства до 2024 неблагоустроенных общественных зон.

- Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории.

При проведении работ по благоустройству дворовых территорий организуются и проводятся мероприятия совместно с жителями многоквартирных домов (далее МКД) посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.. Вместе с тем, содержание благоустроенных дворовых территорий и объектов благоустройства на них, согласно условий реализации программы, закрепляются за жильцами многоквартирных домов, территории которых были благоустроены.

- Применение лучших практик благоустройства. В рамках реализации настоящей программы создаются условия для привлечения молодых архитекторов, специалиста-землеустроителя сельского поселения, студентов к разработке дизайн-проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

Формирование современной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и наиболее посещаемых общественных территорий сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Для определения конкретного перечня объектов благоустройства проведен анализ текущего состояния территории сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан с инвентаризацией объектов благоустройства и составлением паспортов благоустройства дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Проведенный анализ благоустройства дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как детские игровые и спортивные площадки. Из всех дворовых территорий, расположенных на территории сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан, в настоящее время полноценными игровыми площадками, соответствующими требованиям безопасности при их эксплуатации, оборудованы не более 5 процентов дворов. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы игрового и спортивного оборудования (качалки, качели, горки, турники, шведские стенки и т.п.), малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребность жителей сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан в игровых и спортивных модулях.

В связи с постоянным увеличением количества индивидуальных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест на дворовых территориях. Проведение работ по строительству автостоянок на дворовых территориях, расширение существующих парковок позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания.

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной эксплуатации асфальтобетонное покрытие отдельных дворовых территории имеет дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима.

На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже допустимого или имеющиеся светильники находятся в ветхом состоянии и требуют замены.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

-привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства городских и дворовых территорий;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала;

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства.

**2. Цели, задачи и мероприятия Программы**

Цель реализации настоящей Программы:

 – повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, также наиболее посещаемых территорий общественного пользования.

Задачи Программы:

- улучшение состояния благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов: восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов; устройство парковочных мест при возможности; организация освещения придомовых территорий, подъездов, квартальных (районных) улиц и дорог, установка скамеек и урн для мусора;

- улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования сельского поселения Большеустьикинский сельсовет: восстановления (устройство) покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, прилегающих территорий к памятникам истории и культуры, городской площади, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников.

**3. Целевые индикаторы и показатели Программы**

Реализация мероприятий Программы приведет к повышению уровня благоустроенности дворовых территорий, наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением сельского поселения Большеустьикинский сельсовет.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы указаны в Приложении № 1 Программы.

1. **Перечень мероприятий Программы**

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 3 к настоящей Программе.

**5. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан.

 Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан.

ИсполнительПрограммы осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД и заявок на участие в отборе общественных территорий;

- представляет заявки общественной комиссии, созданной постановлением Администрации сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан.

Адресный перечень дворовых территорий МКД и общественных территорий включаются в Программу по результатам общественного обсуждения.

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель Программы организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». Экономия средств от проведенных аукционных процедур направляется на резервные территории.

 Основной адресный перечень по благоустройству общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы» указан в Приложении № 4.

Основной адресный перечень по благоустройству дворовых территорий муниципальной программы в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы» указан в Приложении № 5.

1. **Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными**

**лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства**

**дворовой территории МКД**

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД осуществляется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы», утвержденным постановлением Администрации сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан от 28 сентября 2017 года № 172а.

**7. Оценка социально-экономической**

**эффективности реализации Программы**

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится Администрацией сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан.

Администрация сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

-провести ремонт дворовых территорий многоквартирных домов;

-провести благоустройство общественных территорий;

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

-увеличение доли дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

-повышение социальной и экономической привлекательности сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан.

**8.Условия о форме участия собственников помещений в многоквартирных домах, на выполнение минимального**

 **перечня работ**

 1.В реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству предусмотрено трудовое участие заинтересованных лиц, организаций.

**9.Ожидаемый социально-экономический эффект и**

**критерии оценки выполнения Программы**

Ожидаемый социально-экономический эффект:

прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенного пункта и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- комплексность благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня комфортности проживания жителей за счет функционального зонирования дворовых территорий, комплексного благоустройства дворовых территорий;

- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, устройству цветников и клумб.

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды комплексному благоустройству дворовых территорий в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2019 – 2024годы» от \_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

Сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы» и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и показателя программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы |
| 2019год[[1]](#footnote-1) |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | ед. | 1 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 20 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)  | Проценты | 100 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 3 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 16200 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества общественных территорий | Проценты | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды и комплексному благоустройству дворовых территорий «Башкирские дворики» в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2019 – 2024годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

««Формирование комфортной городской среды и комплексному благоустройству дворовых территорий в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2019 – 2024годы»

 <1> Далее в настоящем Приложении используется сокращения - Программа, ФБ - Федеральный бюджет, КБ - бюджет Республики Башкортостан, МБ - бюджет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия Программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований(тыс. рублей) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды и комплексному благоустройству  | всего в том числе: | Всего по программе : |  |  |  |  | 36976849 |
| В т.ч.: Федеральный бюджет, КБ |  |  |  |  | - |
|  | дворовых территорий «Башкирские дворики» в сельском поселеним Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы» |  | Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  | - |
| 1. | Благоустройство территории общего пользования:  |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 5573771,07 |
| В т.ч.: Федеральный бюджет, КБ |  |  |  |  | - |
| Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  | - |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 5594769,04 |
| В т.ч.: Федеральный бюджет, КБ |  |  |  |  | - |
| Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  | - |

Приложение № 3

к муниципальной программе ««Формирование комфортной городской среды и комплексному благоустройству дворовых территорий «Башкирские дворики» в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БОЛЬШЕУСТЬИКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2019 – 2024ГОДЫ» И ПЛАНЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия  | Ответственный исполнитель |  Срок реализации  |  Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  |
| Дата начала реализации | Дата окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  «Формирование современной городской среды в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы»  |  | 2019 г | 2024г |  |
| 1 |  Благоустройство дворовых территорий в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан Башкортостан |  | 2019 г | 2024г | Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий,Улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов: восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов; устройство парковочных мест при возможности; организация освещения придомовых территорий, подъездов, квартальных (районных) улиц и дорог, установка скамеек и урн для мусора; -  |
| 2 | Благоустройство территорий общественного пользования в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан |  | 2019 г | 2024г | Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования СП Большеустьикинский сельсовет. Улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования, восстановление (устройство) покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, прилегающих территорий к памятникам истории и культуры, городской площади, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников. |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды и комплексному благоустройству дворовых территорий в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2019 – 2024годы»

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

| № п\п | Наименование населенного пункта | Наименование общественной территории | Адрес местонахождения общественной территории | Площадь общественной территории, кв.м | Финансирование (тыс.руб)  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  2019 год |  |
| 1 | с. Большеустьикинское | Парк отдыха | с. Большеустьикинское, ул.Революционная 1 | 26000 | 5573771,07 |

 и подлежащих благоустройству в 2019-2024 годы\*

\* адресный перечень с учетом физического состояния по результатам проведенной в установленном порядке инвентаризации

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды и комплексному благоустройству дворовых территорий в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2019 – 2024годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве

и подлежащих благоустройству в 2019-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный перечень многоквартирных домов, образующих дворовую территорию | Количество многоквартирных домов, охватывающих дворовую территорию, ед. | Площадь ремонта дворовой территории, кв. м | Охват жителей, чел. | Финансирование (тыс.руб) |
| 2019 год |  |
| 1 | Ул.Трактовая, 14,16,16а | 3 | 9180 | 112 | 1864,923 |
| 2 | Ул.Трактовая 3,9,4,18а,18а\1 | 5 | 10280 | 190 | 1864,923 |
| 3 | Ул.Трактовая 13,11 | 2 | 6800 | 100 | 1864,923 |
| 2020 год |  |
| 4 | Ул.Балашева 1а. | 1 | 1055 | 20 | 585,924 |
| 5 | Ул. Мира 2,18,25, ул.Ленина 2а | 4 | 12700 | 162 | 875,7 |
| 6 | Ул. Мира 2а, 10 | 2 | 6200 | 78 | 875,7 |
|  |  | 2021 год  |  |  |  |
| 7 | Ул.Мира 1,3,5,7,9,22 | 6 | 16000 | 144 | 875,7 |
| 8 | Ул.Мира 13,11,15,15а | 4 | 9900 | 216 | 875,7 |
|  |  | 2022 год |  |  |  |
| 9 | Ул.Школьная 17 | 1 | 2500 | 48 | 875,7 |
| 10 | Ул.Мира 1а, 4 | 2 | 1600 | 58 | 875,7 |
|  |  | 2023 год |  |  |  |
| 11 | Ул.Революционная 88,98 | 2 | 6000 | 70 | 600 |
| 12 | Ул.Колхозная 21 | 1 | 2295 | 24 | 275,538 |
| 2024 |  |
| 13 | Ул.Строительная 4а,6,4 | 3 | 9000 | 150 | 1021,623 |
| 14 | Ул. Строительная 2,2а, Мира 19,17 | 4 | 9200 | 200 | 1021,623 |
| 15 | Ул.Ленина 5,7 | 2 | 7600 | 20 | 1021,623 |
| 16 | Ул.Ленина 9,11,13 | 3 | 10053 | 169 | 1021,623 |
| 17 | Ул.Ленина 16, 14а | 2 | 7000 | 100 | 1021,623 |
| 18 | Ул.Ленина 14,10,8,2 | 4 | 9900 | 214 | 1021,623 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Значения показателей фиксируются на 31 декабря отчетного года [↑](#footnote-ref-1)